A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges!

9. Előterjesztés

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 21. napján1730 órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata eredményeképpen a HEP módosításáról

Előterjesztő: Tóth Gábor polgármester

Az előterjesztést készítette: Fehérné Makk Anita igazgatási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Keresztes Izabella aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2018. (XI.30).  sz.  határozatával fogadta el és hagyta jóvá a 2018. december 1. napjától 2023. november 31. napjáig hatályos Harc Község   Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP), amely módosításra került a 81/2020.(X.30.) számú határozattal.

Új helyi rendelet került megalkotásra a 7/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről. A HEP Fórum az önkormányzati rendeletek felsorolását az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni a Helyi Esélyegyenlőségi Programban:

- 7/2021.(VIII.1.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Harc Község Önkormányzata a beadta a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra pályázatát, mely pályázatok kötelező feltétele a pályázat tárgyát képező fejlesztések megléte a HEP-ben. A HEP fórum javasolja az alábbi intézkedési terv felvételét a Helyi Esélyegyenlőségi Programban:

| Intézkedés címe: | Külterületi helyi közút fejlesztés Harcon |
| --- | --- |
| Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) | A Janyapusztára vezető külterületi út műszaki állapota rossz, a régi betonburkolat feltöredezett, kátyúk alakultak ki, a víz nem folyik le, és a padka is több helyen eltűnt. |
| Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban | A közlekedésbiztonság javítása, A külterületen lévő gazdasági ingatlanok, mezőgazdasági területek elérhetőségének javítása, A külterületen élők ingatlanjainak megközelíthetőségének javítása, A fejlesztéssel érintett út vízelvezető képességének javítása, A külterületen található turisztikai attrakciók, a Sió megközelíthetőségének javítása. |
| Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve | Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra Projekt megvalósítása |
| Résztvevők és felelős | Felelős: Harc Község Önkormányzata |
| Partnerek | családi gazdálkodók, vállalkozások, közlekedési hatóság |
| Határidő(k) pontokba szedve | Pályázat benyújtása: 2021.08. Megvalósítás: 2023.12.31. Elszámolás: 2024.03.31. |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága | Eredményességi mutatók: A felújításra kerülő út hossza (m) A mezőgazdasági termelők száma (fő) Dokumentáltság: pályázati anyag, megvalósítási dokumentáció, tervek, Fenntarthatóság: a projekt megvalósítását követően Harc Község Önkormányzata biztosítja a karbantartást, állagmegóvást, fenntartást |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | a pályázat elbírálása lebonyolítás során kockázati tényezők (kivitelező kiválasztás, közbeszerzés elhúzódás, pénzügyi likviditási problémák, műszaki kockázat, kivitelezési hibákból eredő kockázat, természeti kockázat, jogi környezet változás) |
| Szükséges erőforrások | Humánerőforrás: pályázati menedzsment, projektmenedzsment |

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázatnak megfelelően módosítsa a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Harc, 2022.09.15.

Tóth Gábor

polgármester